**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТОЛБАГИНСКОЕ»**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

26 сентября 2022 года № 11-р

**с. Толбага**

**О санитарной очистке населенного пункта**

 В соответствии с пунктом 4 статьи 8 Устава сельского поселения «Толбагинское», в целях улучшения санитарного состояния населенного пункта с. Толбага в весенне-летний период:

1. Провести с 01 октября 2022 года по 21 октября 2022 года месячник по санитарной очистке населенного пункта с. Толбага.
2. Руководителям организаций, учреждений, владельцам торговых точек организовать проведение работ по уборке и приведению в надлежащее санитарное состояние территорий организаций, учреждений и территорий торговых точек от мусора и сухой растительности.
3. Жителям частного сектора убрать прилегающие к домам территории от края дороги до ограждений своих участков, очистить водосточные канавы напротив своих участков от мусора и сухой растительности.
4. Утвердить мероприятия по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке населенного пункта с. Толбага (Приложение № 1).
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение обнародовать на информационном стенде администрации по адресу: Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, с. Толбага, ул. Почтовая, 20а.

Глава сельского поселения «Толбагинское» С.В. Карпов

Приложение № 1

к Распоряжению администрации сельского

поселения «Толбагинское» от 26 сентября 2022 года № 11-р

**Мероприятия**

**по проведению месячника по благоустройству и санитарной очистке населенного пункта с. Толбага**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Перечень предполагаемых работ*** | ***Предприятия*** | ***Ответственные исполнители*** | ***Сроки исполнения*** |
| 1. | Привести в порядок отведенные участки и прилегающие к ним территории: предприятий, организаций, учреждений, частных предприятий | Предприятия, учреждения, организации, частные предприятия, учебные заведения | Руководители предприятий, учеб. заведений, частные предприниматели |  До 15 октября 2022 года |
| 2. | Санитарная очистка улиц, проулков, дворов от мусора, сухой растительности (территории от края дороги до ограждений своих участков) |  ------ | Владельцы домов | до 21 октября 2022 года |
| 3 | Выдача предписаний по уборке придомовой территории жителям поселения, организациям |  | Карпов С.В. | до 19 октября 2022 года |
| 4 | Проведение рейда по проверке соблюдения месячника среди жителей поселения  |   | Специалистыадминистрациисовместно с участковым  |  с 19 по 21 октября 2022 года |